เอกสารการทดสอบระบบ

แผนการทดสอบ (Test Plan) และรายงานผลการทดสอบ (Test Report)

ระบบรับแจ้งเบาะแสและจัดการเรื่องร้องเรียนลับ

TrustLine / NPRU Sentinel

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Nakhon Pathom Rajabhat University)

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสเอกสาร | TL-TPR-001 |
| เวอร์ชันเอกสาร | 0.1 |
| วันที่จัดทำ | 10/3/2026 |
| ผู้จัดทำ | วัชรากร, วุฒิชัย, สหรัฐ, อธิป |
| สถานะเอกสาร | ☐ ฉบับร่าง ☐ รออนุมัติ ☐ อนุมัติแล้ว |

## ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10/3/2026 | วัชรากร, วุฒิชัย, สหรัฐ, อธิป | จัดทำฉบับร่างแรก |

## เอกสารอ้างอิง (References)

| ลำดับ | เอกสาร | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | FUNCTIONAL_REQUIREMENTS.md | เอกสารข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (FRS) 52 ข้อ ใน 7 โมดูล |
| 2 | TrustLine-Test-Cases.docx | รายละเอียดกรณีทดสอบ TC-001 ถึง TC-068 |
| 3 |  |  |

# ส่วนที่ 1: แผนการทดสอบ (Test Plan)

## 1.1 วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

- ตรวจสอบว่าระบบ TrustLine ทำงานถูกต้องตามข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (FR) ทั้ง 52 ข้อ ใน 7 โมดูล

- ตรวจสอบการคุ้มครองความเป็นนิรนามของผู้แจ้งเบาะแส (ไม่เก็บ IP Address, User-Agent และข้อมูลระบุตัวตน)

- ตรวจสอบการควบคุมสิทธิ์ระหว่างบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ (Admin / Investigator) เช่น การล็อกหมวดหมู่ ความเร่งด่วน และหน้าจัดการรายงาน

- ตรวจสอบการวิเคราะห์ด้วย AI (Gemini API) และระบบสำรอง Fallback เมื่อเชื่อมต่อไม่ได้

- ตรวจสอบการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่าน WebSocket (แชทลับ 2 ทาง สถานะคดี การลบคดี)

- ตรวจรับระบบก่อนขึ้นใช้งานจริง และตรวจสอบว่าการติดตั้งและรันระบบด้วย Docker Compose รวมถึงการกำหนด Port ทำงานได้ถูกต้อง

## 1.2 ขอบเขตการทดสอบ

### 1.2.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In Scope)

- การทดสอบแบบ End-to-End ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ตามกรณีทดสอบ TC-001 ถึง TC-068 (68 กรณี)

- ฟังก์ชันงานทั้ง 7 โมดูล: การส่งรายงานเบาะแสลับ (FR-SUB), ระบบวิเคราะห์ด้วย AI (FR-AI), การติดตามสถานะและแชทลับ 2 ทาง (FR-TRK), การจัดการสำนวนคดี (FR-CAS), แดชบอร์ดสถิติ (FR-ANA), การยืนยันตัวตนและความปลอดภัย (FR-SEC), โครงสร้างพื้นฐานและเรียลไทม์ (FR-SYS)

- การตรวจสอบฐานข้อมูล SQLite สำหรับข้อมูลรายงาน แชท ไฟล์หลักฐาน และ Audit Logs

- การตรวจสอบการควบคุมสิทธิ์ทั้งระดับหน้าจอและระดับ API ระหว่างบุคคลทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ (Admin / Investigator)

### 1.2.2 สิ่งที่อยู่นอกขอบเขต (Out of Scope)

- การทดสอบประสิทธิภาพ (Load/Stress Testing)

- การทดสอบเจาะระบบเชิงลึก (Penetration Testing)

- การทดสอบบนอุปกรณ์พกพา/เบราว์เซอร์รุ่นเก่า

- การวัดความแม่นยำเชิงสถิติของโมเดล AI (ทดสอบเฉพาะตัวอย่างตัวแทนตามกรณีทดสอบ)

- การทดสอบติดตั้งและใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจริง (Production Deployment)

## 1.3 กลยุทธ์และประเภทการทดสอบ

| ประเภทการทดสอบ | วิธีการ | เครื่องมือ | ใช้/ไม่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| Functional / E2E Testing | ทดสอบตามกรณีทดสอบ TC-001 ถึง TC-068 ด้วยมือผ่านเบราว์เซอร์ | Chrome / Edge / Firefox | ☑ |
| Negative & Access Control Testing | ทดสอบกรณีปฏิเสธสิทธิ์/ข้อมูลผิด 13 กรณี (บุคคลทั่วไปถูกล็อกสิทธิ์ PIN ผิด ไม่ล็อกอิน ไฟล์ผิดประเภท) | เบราว์เซอร์ + DevTools | ☑ |
| AI Integration & Edge Case Testing | ทดสอบ Debounce 1 วินาที ข้อความสั้นกว่า 8 ตัวอักษร การรีเซ็ตเมื่อลบข้อความ และระบบสำรอง Fallback | เบราว์เซอร์ + DevTools (Network) | ☑ |
| Real-Time & Boundary Testing | เปิด 2 หน้าต่าง (ผู้แจ้ง/เจ้าหน้าที่) ทดสอบ WebSocket แชท ตัวนับข้อความที่ยังไม่อ่าน และขนาดไฟล์ 50MB | เบราว์เซอร์ 2 หน้าต่าง/โปรไฟล์ | ☑ |
| Database & Security Verification | ตรวจสอบ SQLite, Audit Logs และการไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้ง | DB Browser for SQLite | ☑ |
| Automated E2E Testing | แปลง Scenario เป็นสคริปต์อัตโนมัติ | Playwright / Cypress | ☐ |
| Regression Testing | ทดสอบซ้ำหลังแก้ไขข้อบกพร่อง | ตามรายการ TC ที่เกี่ยวข้อง | ☑ |
| Smoke Testing | ตรวจสอบเบื้องต้นว่าระบบรันได้ เข้าสู่ระบบได้ และหน้าหลักทำงาน ก่อนเริ่มทดสอบเต็มรูปแบบ | เบราว์เซอร์ Chrome / Edge / Firefox | ☑ |

## 1.4 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ

### 1.4.1 เกณฑ์การเริ่มทดสอบ (Entry Criteria)

- ติดตั้งและรันระบบสำเร็จ (docker-compose up --build หรือรันตามคู่มือติดตั้ง) และเข้าใช้งานได้ที่ Port ที่กำหนด (ค่าเริ่มต้น 3000)

- เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี admin และ officer1 ได้ และเตรียมฐานข้อมูล SQLite ใหม่ก่อนเริ่มรอบทดสอบ

- ตั้งค่า Gemini API Key แล้ว (และเตรียมวิธีจำลองสถานะออฟไลน์สำหรับ TC-030)

- เตรียมไฟล์ทดสอบและข้อมูลคดีตัวอย่างตามเงื่อนไขตั้งต้นของแต่ละกรณี (เช่น Pagination, แดชบอร์ด, ไฟล์เกิน 50MB)

- เอกสารกรณีทดสอบ (TrustLine-Test-Cases.docx) ได้รับการอนุมัติแล้ว

### 1.4.2 เกณฑ์การสิ้นสุดการทดสอบ (Exit Criteria)

- ดำเนินการทดสอบครบทุกกรณี (68/68) หรือกรณีที่ข้ามมีเหตุผลบันทึกไว้

- กรณีทดสอบความสำคัญ "สูง" (37 กรณี) ผ่านทั้งหมด 100%

- อัตราการผ่านรวมไม่ต่ำกว่า 95% และไม่มีข้อบกพร่องระดับ Critical/High ค้างอยู่

### 1.4.3 เกณฑ์การระงับและกลับมาทดสอบ (Suspension / Resumption)

- ระงับการทดสอบเมื่อพบข้อบกพร่องที่ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ (เช่น ระบบรันไม่ขึ้น เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ฐานข้อมูลล้มเหลว หรือ WebSocket ใช้งานไม่ได้ทั้งระบบ)

- กลับมาทดสอบเมื่อข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขและทดสอบยืนยันแล้ว

## 1.5 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| แอปพลิเคชัน | TrustLine / NPRU Sentinel (Node.js Full-Stack หรือ Python Flask Backend) |
| เวอร์ชัน/Commit ที่ทดสอบ | ซอร์สโค้ดฉบับล่าสุด ณ วันเริ่มทดสอบ (3 ต.ค. 2569) |
| ฐานข้อมูล | SQLite (เตรียมใหม่ก่อนเริ่มรอบทดสอบ) |
| บริการ AI | Gemini API และ Fallback Keyword Engine ภายในระบบ |
| เซิร์ฟเวอร์/เครื่องทดสอบ | เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ทดสอบ รันระบบผ่าน Docker Compose ที่ http://localhost:3000 |
| เบราว์เซอร์ที่ใช้ทดสอบ | Google Chrome, Microsoft Edge และ Mozilla Firefox (เวอร์ชันล่าสุด) |
| บัญชีทดสอบ | admin (สิทธิ์เต็ม) / officer1 (เจ้าหน้าที่สืบสวน) รหัสผ่าน: ตามที่ทีมพัฒนากำหนด (ไม่ระบุในเอกสาร) |

## 1.6 บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ

| บทบาท | หน้าที่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| Test Manager / หัวหน้าทีมทดสอบ | วางแผน ติดตาม และสรุปผลการทดสอบ | ทีมผู้จัดทำร่วมกัน (วัชรากร, วุฒิชัย, สหรัฐ, อธิป) |
| Tester / ผู้ทดสอบ | ดำเนินการทดสอบตามกรณีทดสอบ บันทึกผลและข้อบกพร่อง | วัชรากร (โมดูล 1-2), วุฒิชัย (โมดูล 3-4), สหรัฐ (โมดูล 5-6), อธิป (โมดูล 7) |
| Developer / ผู้พัฒนา | แก้ไขข้อบกพร่องและสนับสนุนการทดสอบ | ทีมผู้จัดทำ (วัชรากร, วุฒิชัย, สหรัฐ, อธิป) |
| Approver / ผู้อนุมัติ | พิจารณาอนุมัติผลการทดสอบ | อาจารย์ผู้สอนรายวิชา |

## 1.7 กำหนดการทดสอบ (Test Schedule)

| กิจกรรม | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| เตรียมสภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ | 3 ต.ค. 2569 | 3 ต.ค. 2569 | วัชรากร, วุฒิชัย, สหรัฐ, อธิป |
| ทดสอบรอบที่ 1 (ทุกกรณีทดสอบ) | 3 ต.ค. 2569 | 5 ต.ค. 2569 | วัชรากร (โมดูล 1-2), วุฒิชัย (โมดูล 3-4), สหรัฐ (โมดูล 5-6), อธิป (โมดูล 7) |
| แก้ไขข้อบกพร่อง | 6 ต.ค. 2569 | 7 ต.ค. 2569 | ทีมผู้จัดทำ |
| ทดสอบซ้ำ/ถดถอย (รอบที่ 2) | 8 ต.ค. 2569 | 9 ต.ค. 2569 | ผู้ทดสอบประจำโมดูลที่เกี่ยวข้อง |
| จัดทำรายงานและสรุปผล | 10 ต.ค. 2569 | 10 ต.ค. 2569 | วัชรากร, วุฒิชัย, สหรัฐ, อธิป |

## 1.8 ความเสี่ยงและแผนรองรับ (Risks & Mitigation)

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | โอกาสเกิด | แผนรองรับ |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini API ใช้งานไม่ได้ (โควตาหมด/ไม่มีอินเทอร์เน็ต) ทำให้กรณีทดสอบ AI ไม่ผ่านโดยไม่ใช่ข้อบกพร่องของระบบ | กลาง | กลาง | ตรวจสอบ API Key ก่อนเริ่มรอบทดสอบ และแยกทดสอบ Fallback ใน TC-030 |
| ผลการจัดหมวดหมู่ของ AI ไม่คงที่ในแต่ละครั้ง | กลาง | กลาง | บันทึกผลทุกครั้ง ทดสอบซ้ำ และปรึกษาผู้พัฒนาก่อนตัดสิน |
| ต้องใช้หลายหน้าต่าง/หลาย Session พร้อมกัน ทำให้สลับบทบาทผิด | ต่ำ | กลาง | ใช้โปรไฟล์เบราว์เซอร์แยกกัน หรือโหมดไม่ระบุตัวตนสำหรับฝั่งผู้แจ้ง |
| ข้อมูลทดสอบไม่พอสำหรับ Pagination และแดชบอร์ด | กลาง | กลาง | เตรียมชุดข้อมูลตัวอย่างตามเงื่อนไขตั้งต้นของแต่ละกรณีทดสอบ |
| ผู้ทดสอบไม่เพียงพอ/เวลาจำกัด | สูง | กลาง | จัดลำดับทดสอบกรณีความสำคัญ "สูง" ก่อน |
| โมดูลที่ต้องใช้ข้อมูลจากโมดูลอื่น (เช่น แดชบอร์ดและการจัดการคดีต้องมีรายงานจากการส่งรายงานก่อน) ทำให้ทดสอบไม่ได้หากผู้ทดสอบโมดูลต้นทางยังไม่เสร็จ | กลาง | กลาง | ผู้ทดสอบโมดูล 1 ส่งรายงานตัวอย่างหลากหลายหมวดหมู่ก่อน และทีมใช้ฐานข้อมูลทดสอบชุดเดียวกัน |

## 1.9 สิ่งส่งมอบของการทดสอบ (Test Deliverables)

- แผนการทดสอบฉบับนี้ (ส่วนที่ 1) ที่กรอกข้อมูลครบและได้รับอนุมัติ

- บันทึกผลการทดสอบรายกรณี (ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3)

- บันทึกข้อบกพร่อง (Defect Log) พร้อมสถานะการแก้ไข

- รายงานสรุปผลการทดสอบและการลงนามรับรอง

## 1.10 การอนุมัติแผนการทดสอบ

| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำแผน | วัชรากร, วุฒิชัย, สหรัฐ, อธิป |  | 3 ต.ค. 2569 |
| ผู้ทบทวน |  |  |  |
| ผู้อนุมัติ |  |  |  |

# ส่วนที่ 2: รายงานผลการทดสอบ (Test Summary Report)

## 2.1 ข้อมูลรอบการทดสอบ

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รอบการทดสอบ (Test Cycle) | ☑ รอบที่ 1 ☐ รอบที่ 2 (Regression) ☐ อื่นๆ: - |
| ช่วงเวลาทดสอบ | เริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2569 (รอบที่ 1: 3 - 5 ต.ค. 2569) |
| เวอร์ชัน/Commit ที่ทดสอบ | ซอร์สโค้ดฉบับล่าสุด ณ วันเริ่มทดสอบ (3 ต.ค. 2569) |
| ผู้ทดสอบ | วัชรากร (โมดูล 1-2), วุฒิชัย (โมดูล 3-4), สหรัฐ (โมดูล 5-6), อธิป (โมดูล 7) |

## 2.2 สรุปผลการทดสอบโดยรวม (Executive Summary)

[คำแนะนำ: สรุปภาพรวม 3-5 บรรทัด: ผลโดยรวม จุดที่พบปัญหา และข้อเสนอแนะหลัก]

«กรอกข้อมูล»

| รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| กรณีทดสอบทั้งหมดตามแผน | 68 | 100% |
| ดำเนินการทดสอบแล้ว (Executed) |  |  |
| ผ่าน (Passed) |  |  |
| ไม่ผ่าน (Failed) |  |  |
| ข้าม/ไม่ได้ทดสอบ (Skipped) |  |  |

### 2.2.1 ผลการทดสอบจำแนกตามกลุ่มฟังก์ชัน

| กลุ่มฟังก์ชัน | จำนวน TC | ทดสอบแล้ว | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ข้าม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การส่งรายงานเบาะแสลับ (FR-SUB) | 21 |  |  |  |  |
| ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะด้วย AI (FR-AI) | 9 |  |  |  |  |
| การติดตามสถานะและแชทลับ 2 ทาง (FR-TRK) | 8 |  |  |  |  |
| การจัดการสำนวนคดีสำหรับเจ้าหน้าที่ (FR-CAS) | 15 |  |  |  |  |
| แดชบอร์ดสถิติและการวิเคราะห์ (FR-ANA) | 4 |  |  |  |  |
| การยืนยันตัวตนและความปลอดภัย (FR-SEC) | 6 |  |  |  |  |
| โครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ (FR-SYS) | 5 |  |  |  |  |
| รวม | 68 |  |  |  |  |

## 2.3 บันทึกผลการทดสอบรายกรณี (Test Execution Log)

[คำแนะนำ: บันทึกสถานะ P=ผ่าน, F=ไม่ผ่าน, S=ข้าม พร้อมรหัสข้อบกพร่อง (ถ้ามี) อ้างอิงรายละเอียดแต่ละกรณีจาก TrustLine-Test-Cases.docx]

| รหัส | ชื่อกรณีทดสอบ | สถานะ (P/F/S) | รหัสข้อบกพร่อง | ผู้ทดสอบ | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | แสดงลำดับขั้นตอนแบบฟอร์มส่งรายงาน 4 ขั้นตอน |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-002 | วันที่เกิดเหตุมีค่าเริ่มต้นเป็นวันปัจจุบันและเลือกย้อนหลังได้ |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-003 | ระบุสถานที่เกิดเหตุเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-004 | ไม่ระบุสถานที่ ระบบบันทึกเป็น "ไม่ระบุ" |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-005 | เคาน์เตอร์นับตัวอักษรรายละเอียดเหตุการณ์ทำงานแบบเรียลไทม์ |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-006 | กดส่งรายงานโดยไม่กรอกรายละเอียดเหตุการณ์ |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-007 | กรอกรายละเอียดเหตุการณ์ถึงและเกินขีดจำกัด 5,000 ตัวอักษร |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-008 | แนบไฟล์หลักฐานด้วยการคลิกเลือกไฟล์ |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-009 | แนบไฟล์หลักฐานด้วย Drag & Drop |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-010 | แนบไฟล์ที่มีขนาดรวมเกิน 50MB |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-011 | แนบไฟล์ผิดประเภท |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-012 | ลบไฟล์หลักฐานที่แนบก่อนกดส่งรายงาน |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-013 | หมวดหมู่ไม่ถูกเลือกล่วงหน้าเมื่อเปิดฟอร์มครั้งแรก |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-014 | บุคคลทั่วไปคลิกเลือกหมวดหมู่ด้วยตนเองไม่ได้ |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-015 | เจ้าหน้าที่คลิกเลือกและสลับหมวดหมู่ในแบบฟอร์มได้ |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-016 | ระดับความเร่งด่วนไม่ถูกเลือกล่วงหน้าเมื่อเปิดฟอร์มครั้งแรก |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-017 | บุคคลทั่วไปเปลี่ยนระดับความเร่งด่วนด้วยตนเองไม่ได้ |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-018 | ส่งรายงานสำเร็จและสร้าง Report ID / PIN อัตโนมัติ |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-019 | Report ID ไม่ซ้ำกันเมื่อส่งหลายรายงาน |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-020 | หน้าต่างแจ้งเตือนสำเร็จและปุ่มคัดลอกรหัสและ PIN |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-021 | บันทึกร่างข้อมูลในเบราว์เซอร์ |  |  | วัชรากร | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-022 | AI วิเคราะห์อัตโนมัติเมื่อหยุดพิมพ์ (Debounce 1,000ms) |  |  | วัชรากร | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-023 | พิมพ์ข้อความสั้นกว่า 8 ตัวอักษร AI ต้องยังไม่ทำงาน |  |  | วัชรากร | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-024 | ปุ่มวิเคราะห์ด้วย AI ทันทีและป้องกันการกดซ้ำ |  |  | วัชรากร | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-025 | AI จัดหมวดหมู่อัตโนมัติและแสดง Badge "AI เลือกให้อัตโนมัติ" |  |  | วัชรากร | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-026 | AI ประเมินความเร่งด่วนระดับวิกฤตจากข้อความที่มีคีย์เวิร์ดรุนแรง |  |  | วัชรากร | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-027 | ข้อความทั่วไปได้ระดับความเร่งด่วนเริ่มต้น "ปกติ (Low)" |  |  | วัชรากร | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-028 | ลบข้อความทั้งหมด หมวดหมู่และความเร่งด่วนรีเซ็ตเป็นว่าง |  |  | วัชรากร | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-029 | ปุ่มตัวอย่างทดสอบ AI สำเร็จรูป 4 หมวดหมู่ |  |  | วัชรากร | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-030 | ระบบสำรอง Fallback Keyword Engine เมื่อเชื่อมต่อ Gemini API ไม่ได้ |  |  | วัชรากร | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-031 | ค้นหารายงานด้วย Report ID และ PIN ที่ถูกต้อง |  |  | วุฒิชัย | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-032 | ค้นหารายงานด้วย PIN ที่ไม่ถูกต้อง |  |  | วุฒิชัย | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-033 | ค้นหารายงานด้วย Report ID ที่ไม่มีอยู่ในระบบ |  |  | วุฒิชัย | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-034 | แสดงไทม์ไลน์สถานะคดี 4 ขั้นและไฮไลต์สถานะปัจจุบัน |  |  | วุฒิชัย | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-035 | ผู้แจ้งสนทนาลับ 2 ทางกับเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์ |  |  | วุฒิชัย | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-036 | แสดงสถานะกำลังพิมพ์ (Typing Indicator) |  |  | วุฒิชัย | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-037 | ผู้แจ้งแนบหลักฐานเพิ่มเติมผ่านหน้าติดตามสถานะ |  |  | วุฒิชัย | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-038 | หน้าต่างแชทเลื่อนไปข้อความล่าสุดอัตโนมัติ |  |  | วุฒิชัย | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-039 | บุคคลที่ไม่ได้ล็อกอินเข้าแท็บจัดการรายงานไม่ได้ |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-040 | ค้นหาและกรองตารางคดีแบบทันที (Live Filtering) |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-041 | ตารางคดีแบ่งหน้า (Pagination) เมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-042 | เปลี่ยนสถานะคดีด่วนในคลิกเดียวและแจ้งผู้แจ้งแบบเรียลไทม์ |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-043 | ปรับระดับความเร่งด่วนของคดีด่วน |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-044 | ปรับเปลี่ยนหมวดหมู่เรื่องร้องเรียนด่วนในคลิกเดียว |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-045 | แก้ไขข้อมูลสำนวนคดีแบบเต็ม (Full Edit Mode) |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-046 | บันทึกช่วยจำภายในของเจ้าหน้าที่ไม่แสดงต่อผู้แจ้ง |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-047 | ตรวจสอบสื่อหลักฐานด้วย Lightbox |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-048 | เจ้าหน้าที่อัปโหลดหลักฐานเพิ่มเติมในคดี |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-049 | ลบไฟล์หลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากสำนวนคดี |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-050 | ห้องแชทเจ้าหน้าที่กับผู้แจ้ง พร้อมตัวนับข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-051 | ลบสำนวนคดีพร้อมกล่องยืนยัน |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-052 | ยกเลิกการลบสำนวนคดีใน Confirm Dialog |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-053 | ส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์ CSV (UTF-8 with BOM) |  |  | วุฒิชัย | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-054 | แสดงตัวชี้วัดสรุปผลภาพรวม (KPI Summary Cards) 5 การ์ด |  |  | สหรัฐ | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-055 | กราฟสัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามหมวดหมู่ (7 หมวด) |  |  | สหรัฐ | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-056 | กราฟสัดส่วนระดับความเร่งด่วน |  |  | สหรัฐ | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-057 | แนวโน้มรายเดือนและการจัดอันดับพื้นที่เสี่ยง (Hotspots) |  |  | สหรัฐ | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-058 | เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี admin (สิทธิ์เต็ม) |  |  | สหรัฐ | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-059 | เจ้าหน้าที่สืบสวนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี officer1 |  |  | สหรัฐ | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-060 | เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านหรือบัญชีที่ไม่ถูกต้อง |  |  | สหรัฐ | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-061 | เจ้าหน้าที่ออกจากระบบและเคลียร์ Session |  |  | สหรัฐ | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-062 | ระบบไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้ง (Anonymity Enforcement) |  |  | สหรัฐ | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-063 | บันทึกประวัติการแก้ไข (Audit Trail Logging) |  |  | สหรัฐ | 4 ต.ค. 2569 |
| TC-064 | การเชื่อมต่อ WebSocket สองทางอัปเดตข้อมูลโดยไม่ต้องรีเฟรช |  |  | อธิป | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-065 | จัดเก็บข้อมูลลง SQLite อย่างถูกต้องและไม่สูญหาย |  |  | อธิป | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-066 | กำหนด Port ผ่าน Environment Variable |  |  | อธิป | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-067 | ใช้ Port เริ่มต้น 3000 เมื่อไม่ได้กำหนดค่า PORT |  |  | อธิป | 3 ต.ค. 2569 |
| TC-068 | สร้างและรันแอปพลิเคชันด้วย Docker Compose |  |  | อธิป | 3 ต.ค. 2569 |

## 2.4 บันทึกข้อบกพร่อง (Defect Log)

[คำแนะนำ: ระดับความรุนแรง: Critical = ระบบใช้งานไม่ได้, High = ฟังก์ชันหลักผิดพลาด, Medium = ฟังก์ชันรองผิดพลาด/มีทางเลี่ยง, Low = ปัญหาเล็กน้อย/ข้อความ-การแสดงผล]

| รหัส | อ้างอิง TC | รายละเอียดข้อบกพร่อง | ความรุนแรง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-001 | «กรอกข้อมูล» | «กรอกข้อมูล» | ☐C ☐H ☐M ☐L | ☐เปิด ☐แก้แล้ว ☐ปิด | «กรอกข้อมูล» |
| DF-002 | «กรอกข้อมูล» | «กรอกข้อมูล» | ☐C ☐H ☐M ☐L | ☐เปิด ☐แก้แล้ว ☐ปิด | «กรอกข้อมูล» |
| DF-003 | «กรอกข้อมูล» | «กรอกข้อมูล» | ☐C ☐H ☐M ☐L | ☐เปิด ☐แก้แล้ว ☐ปิด | «กรอกข้อมูล» |
| DF-004 | «กรอกข้อมูล» | «กรอกข้อมูล» | ☐C ☐H ☐M ☐L | ☐เปิด ☐แก้แล้ว ☐ปิด | «กรอกข้อมูล» |
| DF-005 | «กรอกข้อมูล» | «กรอกข้อมูล» | ☐C ☐H ☐M ☐L | ☐เปิด ☐แก้แล้ว ☐ปิด | «กรอกข้อมูล» |

| สรุปข้อบกพร่อง | Critical | High | Medium | Low | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนที่พบ |  |  |  |  |  |
| แก้ไขแล้ว/ปิด |  |  |  |  |  |
| คงค้าง |  |  |  |  |  |

## 2.5 การวิเคราะห์ผลและข้อสังเกต

[คำแนะนำ: วิเคราะห์สาเหตุของกรณีที่ไม่ผ่าน แนวโน้มข้อบกพร่อง และข้อจำกัดของการทดสอบรอบนี้]

«กรอกข้อมูล»

## 2.6 การประเมินตามเกณฑ์สิ้นสุดการทดสอบ

| เกณฑ์ (จากข้อ 1.4.2) | ผลการประเมิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ดำเนินการทดสอบครบทุกกรณี | ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน |  |
| กรณีความสำคัญ "สูง" ผ่าน 100% | ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน |  |
| อัตราการผ่านรวมตามเป้าหมาย | ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน |  |
| ไม่มีข้อบกพร่อง Critical/High คงค้าง | ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน |  |

## 2.7 ข้อสรุปและคำแนะนำ (Conclusion & Recommendation)

ผลการตัดสิน:

☐ ยอมรับระบบ (ผ่านการทดสอบ พร้อมใช้งาน)

☐ ยอมรับแบบมีเงื่อนไข (ระบุเงื่อนไข): «กรอกข้อมูล»

☐ ไม่ยอมรับ — ต้องแก้ไขและทดสอบซ้ำ (ระบุเหตุผล): «กรอกข้อมูล»

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม:

«กรอกข้อมูล»

## 2.8 การลงนามรับรองผลการทดสอบ

| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | วัชรากร (โมดูล 1-2), วุฒิชัย (โมดูล 3-4), สหรัฐ (โมดูล 5-6), อธิป (โมดูล 7) |  |  |
| หัวหน้าทีมทดสอบ (Test Manager) |  |  |  |
| ผู้พัฒนา (Developer) |  |  |  |
| ผู้อนุมัติ (Approver) |  |  |  |